TCR Keuzedeel

Inschrijvingssysteem

Project Planning & Documentation

| Project: | TCR Cursus Inschrijvingssysteem |
| --- | --- |
| Duration: | 2 weeks (10 werkdagen) |
| Team: | Duo project (solo-uitvoering) |
| Tech Stack: | Laravel 12, PHP 8.2, SQLite, Tailwind CSS |
| Date: | 2025 |

# Table of Contents

1. Project Overview

2. MoSCoW Prioritization

3. User Stories & Acceptance Criteria

4. Activity Diagrams

5. Use Case Diagram

6. Entity-Relationship Diagram (ERD)

7. Technical Architecture

8. Sitemap

9. Development Timeline (14-Day Roadmap)

10. Risk Management

11. Testing Strategy

12. Wireframes

13. Final Deliverables Checklist

14. Academic Learning Objectives

# 1. Project Overview

## 1.1 Problem Statement

TCR heeft geen centraal systeem voor het beheren van cursusinschrijvingen. Studenten kunnen niet zien welke cursussen beschikbaar zijn, en administrators hebben geen overzicht van inschrijvingen. Dit leidt tot handmatige administratie en fouten in de planning.

## 1.2 Solution

Een webgebaseerd inschrijvingssysteem waarbij studenten cursussen kunnen bekijken en zich kunnen inschrijven, terwijl administrators cursussen kunnen aanmaken, bewerken en verwijderen, met real-time overzicht van inschrijvingen en periode-beheer.

## 1.3 Scope

In Scope (MVP Features):

- Cursusoverzicht voor studenten (publiek toegankelijk)

- Admin cursus CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Student inschrijvingsfunctionaliteit met validatie

- Inschrijvingen tellen en maximum capaciteit beheren

- Admin dashboard met inschrijvingsoverzicht

- Enrollment period management

- Student dashboard met persoonlijke inschrijvingen

- CSV import voor student-gegevens

Out of Scope:

- Email notificaties

- Betalingssysteem

- Cursus ratings/reviews

- Docent rol

- Export naar Excel

# 2. MoSCoW Prioritization

Het volgende overzicht toont de prioritering van alle features volgens de MoSCoW-methode.

Priority: MUST

- Cursusoverzicht voor studenten (publiek, met capaciteitsstatus)

- Student inschrijvingsfunctionaliteit (met vol/dubbel/periode-check)

- Admin cursus CRUD (aanmaken, bewerken, verwijderen)

- Admin inschrijvingsoverzicht per cursus

- Rolgebaseerde toegang (student vs. admin)

- Validatie en error handling op alle forms

- CSV import voor student-gegevens (per teacher update)

- Comprehensive testing & bug fixes

- Alle documentatie en presentatie

Priority: SHOULD

- Enrollment period management (CRUD, active period toggle)

- Periode-validatie in inschrijvingsproces

- Student dashboard met persoonlijke overzicht

- Geavanceerde validatie (completed keuzedeel check, max 1 per periode)

- UI/UX polish (Tailwind consistentie, empty states, responsiviteit)

Priority: COULD

- Unenroll functionaliteit voor studenten

- Admin bulk actions (wis oude inschrijvingen)

- Admin dashboard met statistieken

- SLB presentatie modus

- Countdown naar einde periode

- Tooltip explanations op badges

Priority: WON'T

- Email notificaties bij inschrijving

- Betalingssysteem

- Cursus ratings en reviews

- Docent rol en beheerfuncties

- Excel export van inschrijvingsgegevens

# 3. User Stories & Acceptance Criteria

### US-01: Cursusoverzicht Bekijken

Als student

Wil ik alle beschikbare cursussen kunnen bekijken

Zodat ik kan kiezen welke cursus ik wil volgen

Priority: MUST

Acceptance Criteria:

- Student kan naar /courses navigeren zonder in te loggen

- Alle cursussen worden getoond met naam, beschrijving en beschikbare plaatsen

- Cursussen die vol zijn worden duidelijk gemarkeerd

- De pagina toont hoeveel studenten ingeschreven zijn (bijv. "15/30 plaatsen bezet")

### US-02: Inschrijven voor Cursus

Als ingelogde student

Wil ik me kunnen inschrijven voor een cursus

Zodat ik kan deelnemen aan de lessen

Priority: MUST

Acceptance Criteria:

- Student moet ingelogd zijn om een "Inschrijven" knop te zien

- Na klikken op "Inschrijven" wordt de student toegevoegd aan de cursus

- De knop verandert naar "Ingeschreven" en wordt disabled

- Student kan niet inschrijven als de cursus vol is

- Student kan niet twee keer inschrijven voor dezelfde cursus

- Student kan niet inschrijven als de periode niet actief is

- Student kan niet inschrijven voor een al afgerond keuzedeel

- Succesmelding wordt getoond: "Je bent ingeschreven voor [Cursus naam]"

### US-03: Cursus Aanmaken (Admin)

Als administrator

Wil ik nieuwe cursussen kunnen aanmaken

Zodat studenten zich kunnen inschrijven

Priority: MUST

Acceptance Criteria:

- Admin heeft toegang tot /admin/courses/create

- Formulier bevat velden: Naam, Beschrijving, Maximum Studenten

- Alle velden zijn verplicht (validation)

- Maximum Studenten moet een getal zijn groter dan 0

- Na opslaan wordt admin doorgestuurd naar cursusoverzicht

- Succesmelding: "Cursus [naam] is aangemaakt"

- Bij validatiefouten worden duidelijke foutmeldingen getoond

### US-04: Cursus Bewerken (Admin)

Als administrator

Wil ik bestaande cursussen kunnen bewerken

Zodat ik informatie kan actualiseren

Priority: MUST

Acceptance Criteria:

- Admin kan op "Bewerken" knop klikken bij een cursus

- Formulier wordt vooraf ingevuld met huidige gegevens

- Admin kan alle velden wijzigen behalve ID

- Dezelfde validatie als bij aanmaken wordt toegepast

- Na opslaan wordt admin doorgestuurd naar cursusoverzicht

- Succesmelding: "Cursus [naam] is bijgewerkt"

### US-05: Cursus Verwijderen (Admin)

Als administrator

Wil ik cursussen kunnen verwijderen

Zodat ik oude of geannuleerde cursussen kan opruimen

Priority: MUST

Acceptance Criteria:

- Admin ziet een "Verwijderen" knop bij elke cursus

- Er wordt een bevestigingsdialoog getoond: "Weet je zeker dat je [naam] wilt verwijderen?"

- Na bevestiging wordt de cursus en alle bijbehorende inschrijvingen verwijderd (cascade delete)

- Succesmelding: "Cursus [naam] is verwijderd"

- De pagina wordt automatisch ververst

### US-06: Inschrijvingsoverzicht (Admin)

Als administrator

Wil ik zien welke studenten ingeschreven zijn voor een cursus

Zodat ik de planning kan beheren

Priority: MUST

Acceptance Criteria:

- Admin kan op een cursus klikken om details te zien

- Detailpagina toont: Cursus info + lijst van ingeschreven studenten

- Voor elke student wordt de naam en inschrijvingsdatum getoond

- Er wordt getoond hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn

- Als er geen inschrijvingen zijn, wordt dit duidelijk vermeld

### US-07: Gebruikersrollen (System)

Als systeem

Wil ik onderscheid maken tussen studenten en administrators

Zodat functionaliteit correct wordt beperkt

Priority: MUST

Acceptance Criteria:

- Bij registratie krijgt een gebruiker standaard de rol "student"

- Admins worden handmatig aangemaakt via database seeding

- Studenten hebben geen toegang tot /admin/* routes

- Als student naar admin route probeert, wordt een 403 error getoond

- Admins zien extra menu-items: "Cursussen Beheren"

### US-08: Enrollment Period Beheren (Admin)

Als administrator

Wil ik inschrijvingsperiodes kunnen aanmaken en beheren

Zodat ik het timing van inschrijvingen kan controleren

Priority: SHOULD

Acceptance Criteria:

- Admin heeft toegang tot /admin/enrollment-periods

- Admin kan een nieuwe periode aanmaken met naam, start- en einddatum

- Validatie: start_date moet voor end_date komen

- Slechts één periode kan tegelijk actief zijn

- Admin kan een periode activeren of deactiveren

### US-09: Student Dashboard

Als ingelogde student

Wil ik een persoonlijk overzicht van mijn inschrijvingen te zien

Zodat ik snel inzicht heb in mijn status

Priority: SHOULD

Acceptance Criteria:

- Student heeft toegang tot /dashboard na inloggen

- Dashboard toont alle huidige inschrijvingen

- Beschikbare keuzedelen en periode-status worden getoond

- Student kan vanuit het dashboard uitschrijven (als periode open is)

### US-10: CSV Import (Admin)

Als administrator

Wil ik studentgegevens uit een CSV/Excel bestand te importeren

Zodat ik handmatige invoer kan vermijden

Priority: MUST

Acceptance Criteria:

- Admin heeft toegang tot /admin/import

- Upload form accepteert .csv en .xlsx bestanden

- Systeem creëert of werkt student-accounts bij

- Voltooide keuzedelen worden correct geregistreerd

- Fouten worden gelogd en duidelijk weergegeven

# 4. Activity Diagrams

## 4.1 Student Inschrijvingsproces

Dit diagram toont de volledige stroom van een student die een keuzedeel wil volgen, inclusief alle validatiestappen.

| ● | START |
| --- | --- |
| ↓ | Navigeer naar /keuzedelen pagina |
| ↓ | Systeem laadt actieve keuzedelen |
| ◇ | ◆ Is periode actief? |
| ↳ | NEE → Toon melding "Inschrijvingen gesloten" → EINDE |
| ↳ | JA → Toon keuzedelen met inschrijvingsstatus |
| ◇ | ◆ Is gebruiker ingelogd? |
| ↳ | NEE → Toon "Login vereist" → EINDE |
| ↳ | JA → Toon "Inschrijven" knop |
| ↓ | Student klikt "Inschrijven" |
| ◇ | ◆ Is keuzedeel vol? |
| ↳ | JA → Fout: "Dit keuzedeel is vol" → EINDE |
| ◇ | ◆ Is student al ingeschreven? |
| ↳ | JA → Fout: "Je bent al ingeschreven" → EINDE |
| ◇ | ◆ Is dit keuzedeel al afgerond? |
| ↳ | JA → Fout: "Dit keuzedeel is al afgerond" → EINDE |
| ◇ | ◆ Heeft student al een ander keuzedeel deze periode? |
| ↳ | JA → Fout: "Max 1 keuzedeel per periode" → EINDE |
| ↓ | Maak enrollment aan in database |
| ↓ | Toon succesmelding |
| ↓ | Ververs pagina |
| ● | EINDE |

## 4.2 Admin Cursus Aanmaken

| ● | START |
| --- | --- |
| ↓ | Admin navigeert naar /admin/courses |
| ↓ | Admin klikt "Nieuwe Cursus" |
| ↓ | Systeem toont aanmaakformulier |
| ↓ | Admin vult velden in (Naam, Beschrijving, Max Studenten) |
| ↓ | Admin klikt "Opslaan" |
| ◇ | ◆ Zijn alle velden correct ingevuld? |
| ↳ | NEE → Toon validatiefouten → Terug naar formulier |
| ↳ | JA → Sla cursus op in database |
| ↓ | Toon succesmelding: "Cursus [naam] is aangemaakt" |
| ↓ | Redirect naar cursusoverzicht |
| ● | EINDE |

# 5. Use Case Diagram

Het volgende overzicht toont alle use cases per gebruikersrol binnen het Keuzedeel Systeem.

| Use Case | Student | Admin | SLB |
| --- | --- | --- | --- |
| Inloggen / Registreren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bekijk keuzedelen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schrijf in voor keuzedeel | ✓ | — | — |
| Schrijf uit (unenroll) | ✓ | — | — |
| Bekijk persoonlijk dashboard | ✓ | — | — |
| Beheer keuzedelen (CRUD) | — | ✓ | — |
| Bekijk inschrijvingen per keuzedeel | — | ✓ | — |
| Beheer enrollment periodes | — | ✓ | — |
| Importeer studenten (CSV) | — | ✓ | — |
| Wis oude inschrijvingen | — | ✓ | — |
| Bekijk admin dashboard | — | ✓ | — |
| Presentatie modus | — | — | ✓ |

# 6. Entity-Relationship Diagram (ERD)

De database bevat de volgende entiteiten en relaties:

| USERS. id (PK) — bigint. name — varchar(255). email — varchar(255) UNIQUE. password — varchar(255). role — enum(admin, student). klas_code — varchar(50). opleiding — varchar(100). created_at — timestamp. updated_at — timestamp. | 1 ─────────► * | ENROLLMENTS. id (PK) — bigint. user_id (FK → users). keuzedeel_id (FK → keuzedelen). status — varchar(20). enrolled_at — timestamp. created_at — timestamp. updated_at — timestamp. |
| --- | --- | --- |

| * ◄─────────── 1 (keuzedeel_id) KEUZEDELEN. id (PK) — bigint. code — varchar(50) UNIQUE. name — varchar(255). description — text. content — text. max_students — integer. min_students — integer. is_active — boolean. is_repeatable — boolean. periode — varchar(20). created_at — timestamp. updated_at — timestamp. | COMPLETED_KEUZEDELEN. id (PK) — bigint. user_id (FK → users). keuzedeel_code — varchar(50). completed_at — timestamp. imported_at — timestamp. created_at — timestamp. updated_at — timestamp. |
| --- | --- |

ENROLLMENT_PERIODS

id (PK) — bigint

name — varchar(255)

start_date — date

end_date — date

is_active — boolean

created_at — timestamp

updated_at — timestamp

Relationships:

- User 1-to-many Enrollments (een student heeft meerdere inschrijvingen)

- Keuzedeel 1-to-many Enrollments (een keuzedeel heeft meerdere inschrijvingen)

- User 1-to-many CompletedKeuzedelen (een student heeft meerdere voltooide keuzedelen)

- EnrollmentPeriods is standalone (geen FK relaties naar andere tabellen)

- UNIQUE constraint op (user_id, keuzedeel_id) in Enrollments voorkomt dubbele inschrijvingen

# 7. Technical Architecture

## 7.1 Route Structure

Public Routes:

| Method | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | / | Welcome page |
| GET | /courses | Course listing (students) |

Auth (Student) Routes:

| Method | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /courses/{id}/enroll | Enroll in course |
| GET | /dashboard | Student dashboard |
| DELETE | /enrollments/{id} | Unenroll from course |

Admin Routes:

| Method | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /admin/courses | Index – list all courses |
| GET | /admin/courses/create | Show creation form |
| POST | /admin/courses | Store new course |
| GET | /admin/courses/{id} | Show course + enrollments |
| GET | /admin/courses/{id}/edit | Show edit form |
| PATCH | /admin/courses/{id} | Update course |
| DELETE | /admin/courses/{id} | Delete course |
| GET | /admin/enrollment-periods | List enrollment periods |
| POST | /admin/enrollment-periods | Create enrollment period |
| GET | /admin/import | Show import form |
| POST | /admin/import/students | Process CSV import |
| DELETE | /admin/enrollments/clear | Clear old enrollments |

SLB Routes:

| Method | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /slb/presentation | Presentation mode |

## 7.2 Controller Structure

| Controller | Methods | Responsibility |
| --- | --- | --- |
| CourseController | Index() | Student-facing course listing |
| EnrollmentController | Store(), Destroy() | Enrollment logic + validation |
| AdminCourseController | Index(), Create(), Store(), Show(), Edit(), Update(), Destroy() | Admin CRUD operations |
| EnrollmentPeriodController | Index(), Create(), Store() | Period management |
| DashboardController | Index() | Student dashboard |
| AdminImportController | ShowForm(), Import() | CSV import handling |
| SLBController | PresentationMode() | SLB presentation view |

# 8. Sitemap

| Page | Level | Access |
| --- | --- | --- |
| Home (/) | Root | Public |
| └── Login (/login) | Main | Public |
| └── Register (/register) | Main | Public |
| └── Keuzedelen (/keuzedelen) | Main | Public |
| └── Dashboard (/dashboard) | Main | Auth |
| └── Mijn Inschrijvingen | Sub | Auth |
| └── Admin (/admin) | Main | Admin |
| └── Admin Dashboard | Sub | Admin |
| └── Keuzedelen Beheer – Lijst | Sub | Admin |
| └── Keuzedelen Beheer – Aanmaken | Child | Admin |
| └── Keuzedelen Beheer – Bewerken/{id} | Child | Admin |
| └── Keuzedelen Beheer – Bekijken/{id} | Child | Admin |
| └── Periodes Beheer – Lijst | Sub | Admin |
| └── Periodes Beheer – Aanmaken | Child | Admin |
| └── Importeer Studenten | Sub | Admin |
| └── SLB (/slb) | Main | SLB |
| └── Presentatie Modus | Sub | SLB |

# 9. Development Timeline (14-Day Roadmap)

## Sprint 1: Foundation (Days 1–7)

Doel: Laravel opzetten, database structuur bouwen, basis cursusoverzicht werkend maken.

| Day | Tasks | Deliverables | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Laravel Bootcamp: Routes, Views, Blade templating | Understanding MVC flow | MUST |
| 3 | Laravel Bootcamp: Models, Migrations, Auth (Breeze) | Database + Login working | MUST |
| 4 | Review + Buffer day – consolidate all bootcamp concepts | All bootcamp concepts clear | MUST |
| 5 | Create migrations, models, seeders (users, keuzedelen, enrollments) | Database structure complete | MUST |
| 6 | Build keuzedelen listing page (Student view) with enrollment counts | US-01 complete | MUST |
| 7 | Add enrollment capacity logic + "vol" marking | US-01 enhanced | MUST |

## Sprint 2: Features + Polish (Days 8–14)

Doel: Alle MVP features implementeren, advanced features toevoegen, documentatie afronden.

| Day | Tasks | Deliverables | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Enrollment Period CRUD + period validation in enrollment | Period management working | SHOULD |
| 9 | Student Dashboard + Unenroll functionality | US-09 complete | SHOULD |
| 10 | CSV Import feature (HIGH RISK – fallback plan beschikbaar) | Import working OR workaround | MUST |
| 11 | Advanced validations (completed check, max 1/periode) + Admin bulk actions | All validation rules active | SHOULD |
| 12 | SLB Presentation Mode + UI/UX Polish | App feels polished | COULD |
| 13 | Comprehensive testing + Bug fixing sprint | All critical bugs fixed | MUST |
| 14 | Documentation sprint + Presentation prep + Submission | Everything submitted | MUST |

# 10. Risk Management

| Risk | Impact | Probability | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Teammate niet actief | HIGH | HIGH | Solo-proof design; alle features zelfstandig uitvoerbaar |
| Tijd te kort voor alle features | HIGH | MEDIUM | MVP focus; geen extra features buiten scope; documentatie parallel |
| Laravel kennis gaps | MEDIUM | LOW | Bootcamp eerste 4 dagen; officiële docs; Laracasts als backup |
| Bugs in deadline week | MEDIUM | MEDIUM | Test elke feature direct na implementatie; Day 13 dedicated bug fix |
| CSV import te complex | HIGH | MEDIUM | Fallback plan: manual form; document als future feature |
| Database crashes / data loss | HIGH | LOW | Daily Git commits; SQLite backup; .env.example bestand |

# 11. Testing Strategy

Manual testing wordt uitgevoerd op Day 13. De volgende checklist wordt gebruikt om alle flows te verifiëren.

## 11.1 Student Flow

- Kan cursuslijst zien zonder login

- Kan inloggen en inschrijven voor een keuzedeel

- Kan niet inschrijven bij volle cursus

- Kan niet dubbel inschrijven voor dezelfde cursus

- Kan niet inschrijven als periode niet actief is

- Kan niet inschrijven voor afgerond keuzedeel

- Kan niet meer dan 1 keuzedeel per periode inschrijven

- Kan uitschrijven als periode nog open is

- Dashboard toont juiste inschrijvingsgegevens

## 11.2 Admin Flow

- Kan cursus aanmaken met validatie (inclusief foutmeldingen)

- Kan cursus bewerken met vooraf ingevuld formulier

- Kan cursus verwijderen met bevestigingsdialoog

- Cascade delete werkt (inschrijvingen mee verwijderd)

- Kan ingeschreven studenten zien per cursus

- Kan enrollment periodes beheren

- CSV import werkt met test-bestand

- Bulk delete van oude inschrijvingen werkt

## 11.3 Security

- Student kan niet naar /admin/* routes navigeren (403 error)

- CSRF tokens werken in alle forms

- SQL injection niet mogelijk (Eloquent ORM)

- Password hashing werkt correct (Laravel Hash)

- Unauthorized API calls worden geblokkeerd

# 12. Wireframes

De volgende wireframes tonen de verwachte layout van de belangrijkste schermen.

### WF-01: Keuzedelen Overzicht (Student)

WF-01: Keuzedelen Overzicht (Student)

┌─ Navigation Bar ─────────────────────────────────────┐ │ TCR Logo Keuzedelen Login / [Gebruiker ▼] │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─ Hero ──────────────────────────────────────────────┐ │ Beschikbare Keuzedelen — Periode: Spring 2025 │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─ Card Grid ──────────────────┐ ┌─ Card ──────────────┐ │ [Keuzedeel Naam] │ │ [Keuzedeel Naam] │ │ Beschrijving tekst... │ │ Beschrijving... │ │ ████████░░ 15/30 plaatsen │ │ ██████████ VOL │ │ [Inschrijven ▶] │ │ [Inschrijven] ✕ │ └──────────────────────────────┘ └─────────────────────┘

### WF-02: Admin Cursus Aanmaken

WF-02: Admin Cursus Aanmaken

┌─ Admin Nav ──────────────────────────────────────────┐ │ TCR Admin Keuzedelen Beheer Periodes Import │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─ Form ───────────────────────────────────────────────┐ │ Nieuwe Cursus Aanmaken │ │ │ │ Naam: [________________________] │ │ Beschrijving: [________________________] │ │ [________________________] │ │ Max Studenten: [________] │ │ │ │ [ Opslaan ] [ Annuleren ] │ └──────────────────────────────────────────────────────┘

### WF-03: Student Dashboard

WF-03: Student Dashboard

┌─ Dashboard Header ──────────────────────────────────┐ │ Goedemiddag, [Naam] Periode: Spring 2025 │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─ Stats Cards ─────┐ ┌─ Stats ──┐ ┌─ Stats ──────┐ │ Inschrijvingen: 1 │ │ Status: │ │ Voltoofd: 3 │ └───────────────────┘ │ Actief │ └──────────────┘ └──────────┘ ┌─ Mijn Inschrijvingen ────────────────────────────────┐ │ Keuzedeel Naam │ Status │ Datum │ Actie │ │ Web Development │ Ingeschr. │ 2025-01-15 │ [Uit] │ └──────────────────────────────────────────────────────┘

### WF-04: Admin Inschrijvingsoverzicht

WF-04: Admin Inschrijvingsoverzicht

┌─ Cursus Detail ──────────────────────────────────────┐ │ Web Development │ │ Beschrijving: Leer web development fundamentals │ │ Capaciteit: ██████████░░░░ 15/30 plaatsen │ │ [← Terug] [Bewerken] [Verwijderen] │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─ Ingeschreven Studenten ─────────────────────────────┐ │ # │ Naam │ Email │ Datum │ │ 1 │ Jan de Student │ jan@tcr.edu │ 01-01 │ │ 2 │ Piet van Testum │ piet@tcr.edu │ 02-01 │ └──────────────────────────────────────────────────────┘

# 13. Final Deliverables Checklist

## 13.1 Code Deliverables

- GitHub repository met clean commit history

- README.md met installatie-instructies

- .env.example bestand

- Database seeder met demo data (admin + studenten)

- Alle migrations working en gedocumenteerd

- Geen critical bugs in de applicatie

## 13.2 Documentation Deliverables

- Project plan (dit document – 14-day roadmap)

- ERD diagram

- Use Case diagram

- Activity diagrams (Student enrollment + Admin create)

- Sitemap

- Wireframes (5+ schermen)

- User stories (10) met acceptance criteria

- MoSCoW prioritization document

- Sprint retrospective

- Screenshots van alle werkende features

## 13.3 Presentation Deliverables

- PowerPoint/Google Slides (10–15 slides)

- Demo script (wie toont wat)

- Q&A preparation

- Trello board export (PDF)

# 14. Academic Learning Objectives

De volgende leerdoelen moeten aantoonbaar worden bereikt door dit project.

| Learning Objective | Level | Evidence in Project |
| --- | --- | --- |
| Activity Diagram | Eindexamen | Section 4 – Activity Diagrams |
| ERD | Gevorderd | Section 6 – Entity-Relationship Diagram |
| Use Case Diagram | Beginner | Section 5 – Use Case Diagram |
| Wireframe | Eindexamen | Section 12 – Wireframes |
| Acceptatietest | Eindexamen | Section 3 – User Stories (acceptance criteria) |
| Backlog | Beginner | Section 2 – MoSCoW + Trello board |
| User Stories | Eindexamen | Section 3 – 10 User Stories |
| MoSCoW | Eindexamen | Section 2 – MoSCoW Prioritization |
| Scrum-board gebruik | Eindexamen | Trello board (14-day sprint) |
| Versiebeheer | Eindexamen | Git repository met daily commits |
| OOP | Eindexamen | Laravel Models (PascalCase, Eloquent) |
| Hash en Salt | Eindexamen | Laravel Breeze authentication |
| SQL injection voorkomen | Eindexamen | Eloquent ORM (parameterized queries) |
| Laravel | Gevorderd | Full Laravel 12 application |
| PHP | Eindexamen | PHP 8.2 throughout the project |